|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP |
| --- | --- |

Tên đề tài: Phân tích cảm xúc của khách hàng trong các bình luận sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Đức Anh

Lớp: 63CNTT4

Mã sinh viên: 2151062703

Số điện thoại: 0978898633

Email:	 2151062703@e.tlu.edu.vn

Giáo viên hướng dẫn:  TS.Nguyễn Mạnh Hiển      Email: hienmn@tlu.edu.vn

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài nghiên cứu phương pháp và hệ thống phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis) cho các bình luận sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử (ví dụ: Shopee, Lazada, Tiki). Mục tiêu là thu thập dữ liệu đánh giá/bình luận, tiền xử lý tiếng Việt, xây dựng và so sánh các mô hình phân loại cảm xúc (nhị phân/tam phân hoặc đa lớp), đánh giá hiệu năng, và triển khai một prototype cho phép doanh nghiệp dễ dàng theo dõi mức độ hài lòng khách hàng theo sản phẩm và thời gian. Đề tài kết hợp kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), học máy/học sâu (ML/DL) và thực tiễn triển khai phần mềm.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

- Xây dựng công cụ thu thập dữ liệu tự động, thu thập và lưu trữ các bình luận sản phẩm từ nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau, đảm bảo dữ liệu đa dạng và đại diện.

- Thực hiện tiền xử lý dữ liệu tiếng Việt bao gồm làm sạch văn bản, chuẩn hóa định dạng, tách từ và loại bỏ các từ không mang ý nghĩa (stopwords) nhằm tăng độ chính xác cho quá trình phân tích.

- Đề xuất và thử nghiệm các mô hình phân loại cảm xúc ở nhiều cấp độ (nhị phân, tam phân hoặc đa lớp) sử dụng các phương pháp học máy và học sâu, chẳng hạn như Logistic Regression, SVM, LSTM, BERT hoặc PhoBERT.

- Đánh giá và so sánh hiệu năng của các mô hình dựa trên các tiêu chí như độ chính xác, độ bao phủ và chỉ số F1, từ đó chọn ra mô hình có khả năng tổng quát và hiệu quả nhất cho dữ liệu tiếng Việt.

- Phát triển giao diện Dashboard trực quan, hiển thị kết quả phân tích cảm xúc theo từng sản phẩm, thời gian và xu hướng, giúp doanh nghiệp theo dõi biến động cảm xúc khách hàng một cách trực quan và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

NỘI DUNG CHÍNH

1. Thu thập dữ liệu

- Xây dựng công cụ Web Scraper để tự động thu thập các bình luận sản phẩm tiếng Việt từ các sàn thương mại điện tử phổ biến.

- Lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc gồm các thông tin: tên sản phẩm, danh mục, người bán, nội dung bình luận, ngày đăng và đánh giá sao.

- Đảm bảo dữ liệu được thu thập đa dạng và đủ lớn để phục vụ huấn luyện mô hình học máy.

2. Tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu

- Làm sạch dữ liệu: loại bỏ ký tự đặc biệt, emoji, từ vô nghĩa và dữ liệu trùng lặp.

- Chuẩn hóa văn bản tiếng Việt: xử lý các dấu câu, viết thường toàn bộ, chuẩn hóa chính tả.

- Tách từ (tokenization) sử dụng thư viện tiếng Việt như VnCoreNLP hoặc Underthesea.

- Loại bỏ stopwords (từ dừng) nhằm giảm nhiễu và tăng độ chính xác khi trích chọn đặc trưng.

3. Trích xuất đặc trưng văn bản

- Biểu diễn câu dưới dạng vector sử dụng TF-IDF hoặc Word Embedding (Word2Vec, FastText).

- Thử nghiệm nhiều kỹ thuật biểu diễn để tìm ra phương pháp cho độ chính xác cao nhất với tiếng Việt.

4. Xây dựng và huấn luyện mô hình phân loại cảm xúc

- Sử dụng các thuật toán học máy và học sâu, trong đó Logistic Regression được chọn là mô hình cơ sở (baseline).

- Ngoài ra, thử nghiệm thêm các mô hình khác như SVM, Naive Bayes, LSTM hoặc BERT tiếng Việt (PhoBERT) để so sánh hiệu năng.

- Phân loại cảm xúc thành ba nhóm chính:

  - Tích cực (Positive)

  - Tiêu cực (Negative)

  - Trung lập (Neutral)

5. Đánh giá và so sánh mô hình

- Sử dụng các thước đo chuẩn như Accuracy, Precision, Recall, F1-score để đánh giá hiệu quả mô hình.

- So sánh giữa các phương pháp nhằm chọn ra mô hình tối ưu nhất cho dữ liệu tiếng Việt.

6. Triển khai Dashboard trực quan

- Xây dựng giao diện Dashboard để hiển thị kết quả phân tích cảm xúc.

- Các chức năng chính bao gồm:

  - Thống kê tỷ lệ bình luận theo cảm xúc (tích cực/tiêu cực/trung lập).

  - Hiển thị biểu đồ theo thời gian, sản phẩm hoặc danh mục.

  - Tìm kiếm và xem chi tiết các bình luận cụ thể.

- Dashboard giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi xu hướng cảm xúc của khách hàng và hỗ trợ ra quyết định cải thiện sản phẩm.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Đề tài dự kiến xây dựng được hệ thống phân tích cảm xúc tự động cho các bình luận sản phẩm tiếng Việt trên sàn thương mại điện tử.
Hệ thống có khả năng phân loại cảm xúc của người dùng thành tích cực, tiêu cực hoặc trung lập, đồng thời hiển thị kết quả trực quan qua Dashboard.
Kết quả giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng đánh giá của khách hàng, từ đó cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời góp phần ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật NLP và học máy trong tiếng Việt.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| Giai đoạn | Nội dung công việc | Thời gian | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Tìm hiểu các khái niệm và phương pháp về Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis). - Nghiên cứu kỹ thuật Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho tiếng Việt. - Khảo sát các mô hình học máy và học sâu phổ biến trong phân loại văn bản. - Lựa chọn công cụ, thư viện và ngôn ngữ lập trình phù hợp. | Tuần 1 – Tuần 2 | Nắm vững cơ sở lý thuyết và xác định hướng tiếp cận kỹ thuật. |
| 2 | - Xây dựng công cụ Web Scraper hoặc sử dụng API thu thập bình luận sản phẩm từ Shopee, Lazada, Tiki,… - Làm sạch, chuẩn hóa văn bản tiếng Việt, tách từ và loại bỏ stopwords. - Gán nhãn cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung lập). | Tuần 3 – Tuần 4 | Bộ dữ liệu tiếng Việt đã được xử lý và sẵn sàng cho huấn luyện mô hình. |
| 3 | - Biểu diễn văn bản bằng TF-IDF hoặc Word Embedding. - Huấn luyện và so sánh các mô hình phân loại cảm xúc (Logistic Regression, SVM, LSTM, PhoBERT). - Đánh giá hiệu năng mô hình bằng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall, F1-score. | Tuần 5 – Tuần 8 | Mô hình phân tích cảm xúc hoạt động ổn định và đạt độ chính xác cao. |
| 4 | - Thiết kế giao diện Dashboard trực quan hiển thị tỷ lệ cảm xúc theo sản phẩm và thời gian. - Tích hợp mô hình vào hệ thống web (Flask/Django/Streamlit). - Kiểm thử, hiệu chỉnh và tối ưu hiệu năng. | Tuần 9 – Tuần 10 | Hệ thống hoàn thiện với giao diện trực quan, dễ sử dụng. |
| 5 | - Tổng hợp kết quả, viết báo cáo đồ án và phân tích kết quả đạt được. - Chuẩn bị slide thuyết trình, video demo. - Hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị bảo vệ.. | Tuần 11 – Tuần 12 | Báo cáo và sản phẩm hoàn chỉnh, sẵn sàng bảo vệ. |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nguyễn Văn Tuấn, Trần Minh Trí (2020). Phân tích cảm xúc trong bình luận tiếng Việt sử dụng mô hình học sâu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Cần Thơ.

- Lê Hồng Phương (2018). Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt: các kỹ thuật và ứng dụng. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nguyễn Thị Bích Ngọc (2019). Ứng dụng học máy trong phân loại cảm xúc trên mạng xã hội tiếng Việt. Luận văn thạc sĩ, Đại học Bách Khoa TP.HCM.

- Đặng Quang Vinh, Phạm Thị Thu Hương (2021). Phân tích dữ liệu bình luận người dùng trên Shopee bằng mô hình Logistic Regression. Tạp chí CNTT & Truyền thông Việt Nam.